| Детализация | Предполагаемые расходы | С 2026г | В месяц обходится ДНП | Предполагаемые мероприятия | Финансово-экономическое и нормативно-правовое обоснование | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. | Прочие расходы | 12 месяцев (год) | В месяц | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 | Пункты 17,21,22 ЧАСТИ Статьи 17, Пункт 5 часть 1 Статьи 14 ФЗ-217 | Пункт 9 ст.18 ФЗ-217 |
| 2.33 | Содержание внутренних проездов, обочин с МАТЕРИАЛАМИ | 7 131 259,80 | 594 272 | Виды работ: Складирование на хранение до проведения работ (освобождения дороги после выгрузки щебня грузовыми машинами на проезжей части СНТ). Доставка по поселку до места ремонта. Планировка (выравнивание) Грейдером проездов и обочин Уплотнение проездов катком . В зависимости от готовности: щебень. Уплотнение обочин катком. Уборка снега грейдером . Водоотведение. | Работы выполняются при возникновении: колейности (повреждение проездов тяжелой техникой); просадки грунта после работ по подключениям к газу; просадка грунта, связанная с погодными условиями. Стоимость услуг техники: Грейдер 3745руб/час, каток 3210руб/час, экскаватор с ковшом до 1м3 2675руб/час, экскаватор с ковшом 1м3 и более 3210руб/час. Стоимость щебня 40-70, 20-40 Цена рыночная от 1500 рублей за тонну с доставкой до СНТ. Толщина щебня от 10 до 15 см в зависимости от рельефа. По факту составляется АКТ с перечнем работ и материалов подлежащих оплате. |  |
|  | ИТОГО: | 7 131 259,80 | 594 272 |  |  |  |

## 📌 Обоснование включения и объёма расходов на содержание проездов, обочин с материалами

### 🔹 1. Причины регулярного выполнения и увеличения объёма работ

#### 📈 Активное строительство

- Проезды и обочины подвергаются постоянной нагрузке от тяжелой техники;

- Происходит колейность и просадка щебня на узких и нагруженных участках;

- После подключения к газу возникает необходимость восстановления основания проезда.

#### ☔ Погодные условия

- В осенне-зимний период дороги подвергаются размягчению и размыванию;

- Весной возникает необходимость восстановления проезжей части и обочин после таяния снега и сезонной деформации;

#### ❄ Снежные зимы = необходимость уборки

- Уборка снега грейдером — обязательная мера для обеспечения проезда и безопасности;

- При отсутствии чистки — риск блокировки проезда, аварий и конфликтов.

### 🔹 2. Правовое обоснование

Согласно:

- п. 9 ст. 18 ФЗ-217 — расходы на содержание инфраструктуры поселка (включая дороги и мосты) включаются в членские взносы;

- пп. 17, 21, 22 ч. 1 ст. 17 ФЗ-217 — допускаются работы по содержанию, благоустройству, уборке и восстановлению общего имущества;

- п. 5 ч. 1 ст. 14 ФЗ-217 — дороги общего пользования, используемые всеми, относятся к общему имуществу, и расходы на их содержание подлежат общему финансированию.

📌 Следовательно, все члены СНТ обязаны участвовать в финансировании дорожных работ, так как это затрагивает их право на проезд, безопасность и доступ к участкам.

### 📍 Объясняем  жителям просто:

Дороги — это наше общее “кровеносное русло”.
Без ремонта, выравнивания и уплотнения — мы получим разбитые ямы, пыль летом, кашу зимой, аварии и ссоры.
Щебень сам по себе не ложится, каток сам не едет, грейдер сам не приезжает.
Все материалы и техника — реальные затраты, с реальной пользой для всех.
Мы живем в поселке, а не на складе стройки. И дороги — это не только чья-то ответственность, это наше общее.