### График  проведения  РАБОТ  в 2016  году

- К 20 мая 2016 года завершатся работы по благоустройству Музыкальной веранды с детской площадкой.

- К 30 мая 2016 года будет организована работа по вывозу мусора с территории поселка.

- С 01июня 2016 года начнутся монтажные работы по газификации поселка (внутриквартальный газопровод среднего и низкого давления).

- До 01  июля 2016 года будут завершены работы по внутреннему водопроводу (район Приозерного городка).

- С 01 июля 2016 года начнутся работы по строительству внешних линий водопровода.

- С 01 августа 2016 года начнутся работы по строительству насосной станции и водозабора, сроки окончания работ - до 4 квартала 2016 года.

- С 30 сентября 2016 года – строительство дорог внутриквартальных.

- С 15 сентября 2016 года – монтажные работы по внутриквартальному освещению.